**T15 - Fernabfrage von Kamerabild und Wetterdaten**

Welche Erfolge haben wir bislang im Projektmanagement erzielt?

* Interesse aller, das Projekt erfolgreich durchzuführen
* Gute Arbeitsatmosphäre
* Erreichbarkeit der Teammitglieder
* Mitarbeit aller Teammitglieder
* Arbeitsteilige Arbeitsweise
* Kompetenzzuweisung (Rollentausch i.S.d. openUP und interne Rollenzuordnung)
* Regelmäßige und kurzfristige Treffen erfreuen sich einer Vielzahl an Teilnehmern (bei regelmäßigen Treffen fast immer vollständig)
* Gute Beziehung zum Auftraggeber
* Iterationsplanung erfolgt unabhängig vom Kunden
* Fest eingeplante, regelmäßige Treffen mit dem Kunden
* Iterativ-Inkrementelles Vorgehen
  + Stetige Anforderungsanalyse
  + Entwicklung von Prototypen neuer Funktionalitäten und Verfeinerung vorhandener
  + Abnahme der Aufgabenlösungen im Kundengespräch
* Verständnis der openUP-Rolle

Welche Probleme konnten wir bislang noch nicht lösen?

* Gegenseitige Kontrolle der Aufgabenlösung
  + Erstellte Dokumente werden sich zu wenig angeschaut
* Arbeitsweise mit Git
  + Issues werden kaum gepflegt
  + Projekte und Meilensteine sind aufgrund des Verhaltens mit den Issues schwierig nachzuvollziehen
  + Kommentare der Commits sind wenig aufschlussreich
* Allumfassender Zeitplan
  + Planung von Iteration zu Iteration
* Dokumentationen hängen oft hinterher
* Unzureichende Kommunikation über erreichte Arbeitsergebnisse außerhalb der regelmäßigen Treffen
* Schnelle Antworten der Auftraggeber bleiben oft aus

Welchen Beitrag hat das Risikomanagement bislang zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Problemen geleistet?

* Unbeholfenheit wurde durch Rollentausch im Team beseitigt
* Unklare Kompetenzzuweisung wurde durch Aufgabenvergabe durch den Projektmanager gemindert
* Zu hohe Anforderungen (Arbeit mit der Hardware) geklärt und im Einklang mit dem Auftraggeber von uns abgenommen
* Unzureichende Zeitplanung wurde durch regelmäßige Treffen (jede Iteration bzw. alle zwei Wochen) mit dem Kunden angegangen